ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 ноября 2013 г. N 2161-р

МОСКВА

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от  24 мая

2013 г.  N 517  "О праздновании  100-летия  образования  Республики

Карелия":

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий,  связанных

с подготовкой и  проведением  празднования  в  2020 году  100-летия

образования Республики Карелия (далее - план).

2. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за

реализацию  мероприятий  плана,  осуществлять   их   финансирование

в пределах    средств,    предусматриваемых    указанным    органам

в федеральном бюджете на соответствующий период.

3. Рекомендовать  органам  исполнительной   власти   субъектов

Российской Федерации  и  органам  местного  самоуправления  принять

участие  в   подготовке   и   проведении   празднования   100-летия

образования Республики Карелия.

4. Минкомсвязи  России  оказывать   содействие   Правительству

Республики Карелия в освещении в государственных средствах массовой

информации мероприятий плана.

5. Правительству    Республики    Карелия     ежегодно,     до

1 февраля года, следующего за отчетным годом, представлять доклад о

ходе реализации плана в Государственную комиссию  по  подготовке  к

празднованию 100-летия образования Республики Карелия.

6. Федеральным  органам  исполнительной   власти   осуществить

мероприятия по  подготовке  к  празднованию  100-летия  образования

Республики Карелия зданий и сооружений, расположенных в  Республике

Карелия  и  закрепленных  на  праве  хозяйственного   ведения   или

оперативного управления за федеральными государственными унитарными

предприятиями   и   федеральными   государственными   учреждениями,

находящимися в ведении указанных органов.

Председатель Правительства

Российской Федерации                               Д.Медведев

__________________________

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 22 ноября 2013 г. N 2161-р

ПЛАН

основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением

празднования в 2020 году

100-летия образования Республики Карелия

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

---------------------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------------------

|     Ответственные      |     Срок     |Источники и|          В том числе

|      исполнители       |  исполнения  |  объемы   |--------|----------|--------

|                        |              | финанси-  |средства| средства |средства

|                        |              | рования - |  феде- |  бюджета | внебюд-

|                        |              |  всего    |рального| субъекта | жетных

|                        |              |           |бюджета*|Российской| источ-

|                        |              |           |        | Федерации|  ников

---------------------------------------|------------------------|--------------|-----------|--------|----------|--------

Раздел I. Просветительская деятельность, культурно-массовые мероприятия

1.  Всероссийский педагогический форум  Минобрнауки России,      2019 год       1,5         1,02     0,48       -

"Образование в контексте вызовов    Правительство

времени"                            Республики Карелия

2.  Межрегиональный фестиваль для       Минобрнауки России,      2018 год       0,5         0,34     0,16       -

детей с ограниченными               Правительство

возможностями здоровья              Республики Карелия

"Мы вместе"

3.  Международная конференция           Минобрнауки России,      2019 год       0,7         0,48     0,22       -

"Образование в контексте            Правительство

международных сопоставительных      Республики Карелия

исследований"

4.  Международная конференция           Минобрнауки России,      2018 год       0,7         0,48     0,22       -

"Здоровьесберегающая среда          Правительство

в современном образовании"          Республики Карелия

5.  Межрегиональная межведомственная    Правительство            2018 год       0,32        -        0,32       -

конференция "Органы ЗАГС России:    Республики Карелия

история, традиции, современность"

6.  Международная научно-практическая   Правительство            2020 год       0,16        -        0,16       -

конференция "Республика Карелия:    Республики Карелия

100 лет в составе Российской

Федерации"

7.  Издание исторической книги "Народы  Правительство            2019 год       0,7         -        0,7        -

Карелии"                            Республики Карелия

8.  Международный фестиваль             Минкультуры России,      2020 год       3           1        1          1

профессиональных коллективов и      Правительство

государственных ансамблей           Республики Карелия

финно-угорского мира "Легенды

кантеле"

9.  Международный театральный           Минкультуры России,      2018 год       5           2        2          1

фестиваль "Лифт 14+"                Правительство

Республики Карелия

10. Международная творческая            Минкультуры России,      2019-          3,7         1        2          0,7

мастерская молодых деятелей         Правительство            2020 годы -

культуры и искусства                Республики Карелия       всего

"Арт-Классик"

в том числе:

2019 год       1,8         0,5      1          0,3

2020 год       1,9         0,5      1          0,4

11. Международный симпозиум             Минкультуры России,      2019 год       5,5         3        1,5        1

"Скульптура в городской среде" (с   Правительство

изготовлением скульптур малой       Республики Карелия

формы)

12. Гастрольные проекты лучших          Минкультуры России,      2018-          7,36        5        1,8        0,56

творческих коллективов России в     Правительство            2020 годы -

Республике Карелия и                Республики Карелия       всего

республиканских творческих

коллективов в регионах России                                в том числе:

2018 год       2,28        1,5      0,6        0,18

2019 год       2,28        1,5      0,6        0,18

2020 год       2,8         2        0,6        0,2

13. Московский Пасхальный фестиваль в   Минкультуры России,      2018 год       4           2        1          1

Карелии                             Правительство

Республики Карелия

14. Международный форум "Приграничное   Минкультуры России,      2020 год       3           2,04     0,46       0,5

культурное сотрудничество на        Правительство

Европейском Севере"                 Республики Карелия

15. Международные соревнования по       Минспорт России,         2020 год       5           3,4      0,1        1,5

парусному спорту "Банковский        Правительство

кубок - Онежская регата"**          Республики Карелия

16. Выставка "Шедевры изобразительного  Минкультуры России,      2018 год       7,35        5        2,15       0,2

искусства VIII-XIX веков" из        Правительство

фондов Государственной              Республики Карелия

Третьяковской галереи

17. Всероссийская художественная        Минкультуры России,      2020 год       1,9         1,29     0,51       0,1

выставка "Русский Север"            Правительство

Республики Карелия

18. Изготовление сувенирной продукции   Правительство            2020 год       2,5         -        2,5        -

Республики Карелия

19. Театрализованное представление,     Правительство            2020 год       6           -        6          -

праздничное вечернее шоу с          Республики Карелия

участием звезд российской эстрады

на площади Кирова, г. Петрозаводск

Всего по разделу I                                           2018-          58,89       28,05    23,28      7,56

2020 годы -

всего

в том числе:

2018 год       20,15       11,32    6,45       2,38

2019 год       12,48       6,5      4,5        1,48

2020 год       26,26       10,23    12,33      3,7

Раздел II. Реконструкция зданий и других объект

20. Реконструкция здания                Минздрав России,         2017-          306,38      208,34   98,04      -

государственного казенного          Правительство            2019 годы -

учреждения здравоохранения          Республики Карелия       всего

Республики Карелия

"Республиканская психиатрическая                             в том числе:

больница", Пряжинский район,

пос. Матросы, Больничный городок                             2017 год       102,13      69,45    32,68      -

2018 год       102,13      69,45    32,68      -

2019 год       102,12      69,44    32,68      -

21. Реконструкция спального корпуса     Минтруд России,          2017-          155,89      106      49,89      -

N 2 Государственного бюджетного     Правительство            2019 годы -

стационарного учреждения            Республики Карелия       всего

социального обслуживания

Республики Карелия "Партальский                              в том числе:

дом-интернат для престарелых и

инвалидов", Сортавальский район,                             2017 год       51,93       35,3     16,63      -

пос. Партала

2018 год       51,93       35,3     16,63      -

2019 год       52,03       35,4     16,63      -

22. Реконструкция здания                Минобрнауки России,      2017-          32,85       22,34    10,51      -

государственного бюджетного         Правительство            2018 годы -

образовательного учреждения         Республики Карелия       всего

среднего профессионального

образования Республики Карелия                               в том числе:

"Костомукшский политехнический

колледж", г. Костомукша, ул. Мира,                           2017 год       17,25       12       5,25       -

д. 13

2018 год       15,6        10,34    5,26       -

23. Реконструкция здания                Минобрнауки России,      2018-          33,32       22,66    10,66      -

государственного бюджетного         Правительство            2019 годы -

образовательного учреждения         Республики Карелия       всего

Республики Карелия "Специальная

(коррекционная)                                              в том числе:

общеобразовательная школа-интернат

N 23", г. Петрозаводск,                                      2018 год       14,32       8,99     5,33       -

пер. Ветеринарный, д. 17

2019 год       19          13,67    5,33       -

24. Реконструкция здания                Минобрнауки России,      2017-          52,23       35,52    16,71      -

государственного бюджетного         Правительство            2018 годы -

образовательного учреждения         Республики Карелия       всего

дополнительного образования детей

республиканский центр развития                               в том числе:

творчества детей и юношества

"Ровесник", г. Петрозаводск,                                 2017 год       25,85       17,5     8,35       -

ул. Крупской, д. 12

2018 год       26,38       18,02    8,36       -

25. Реконструкция здания                Минобрнауки России,      2018-          84,35       57,36    26,99      -

государственного бюджетного         Правительство            2020 годы -

образовательного учреждения         Республики Карелия       всего

Республики Карелия

"Специализированная школа                                    в том числе:

искусств", г. Петрозаводск,

ул. Ленинградская, д. 19                                     2018 год       25,19       18,2     6,99       -

2019 год       29,58       19,58    10         -

2020 год       29,58       19,58    10         -

26. Реконструкция здания                Минобрнауки России,      2017-          48,24       32,8     15,44      -

государственного бюджетного         Правительство            2018 годы -

образовательного учреждения         Республики Карелия       всего

среднего профессионального

образования Республики Карелия                               в том числе:

"Петрозаводский машиностроительный

колледж", г. Петрозаводск,                                   2017 год       30,24       20,8     9,44       -

ул. Ленинградская, д. 11

2018 год       18          12       6          -

27. Реконструкция здания                Минобрнауки России,      2018-          43,24       29,4     13,84      -

государственного автономного        Правительство            2019 годы -

образовательного учреждения         Республики Карелия       всего

среднего профессионального

образования Республики Карелия                               в том числе:

"Индустриальный колледж",

г. Петрозаводск, ул. Зайцева,                                2018 год       21,11       14,7     6,41       -

д. 57

2019 год       22,13       14,7     7,43       -

28. Реконструкция здания                Минобрнауки России,      2017 год       16,16       10,99    5,17       -

муниципального                      Правительство

общеобразовательного учреждения     Республики Карелия

Лахколампинская средняя

общеобразовательная школа,

Суоярвский район, пос. Лахколампи,

ул. Школьная, д. 33

29. Реконструкция загородной базы       Минобрнауки России,      2017 год       89,76       61,04    28,72      -

"Маткачи" государственного          Правительство

бюджетного образовательного         Республики Карелия

учреждения Республики Карелия

дополнительного образования детей

"Республиканский детский

эколого-биологический центр имени

Кима Андреева", Прионежский район,

д. Верховье, местечко Маткачи

30. Реконструкция здания                Минобрнауки России,      2017-          56          38,08    17,92      -

муниципального                      Правительство            2018 годы -

общеобразовательного учреждения     Республики Карелия       всего

"Шелтозерская средняя

общеобразовательная школа",                                  в том числе:

Прионежский район, с. Шелтозеро,

ул. Лисицыной, д. 3                                          2017 год       39,98       28,08    11,9       -

2018 год       16,02       10       6,02       -

31. Реконструкция спортивной площадки   Минспорт России,         2020 год       15          10,2     4,8        -

муниципального казенного            Правительство

общеобразовательного учреждения     Республики Карелия

"Ругозерская средняя

общеобразовательная школа",

Муезерский район, пос. Ругозеро,

ул. Советская, д. 11а**

32. Реконструкция спортивных объектов   Минспорт России,         2017 год       30          20,4     9,6        -

муниципальных общеобразовательных   Правительство

учреждений:                         Республики Карелия

стадиона муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

"Гимназия", г. Костомукша,

ул. Первомайская, д. 3;

стадиона муниципального казенного

общеобразовательного

учреждения Сортавальского

муниципального района Республики

Карелия Средняя

общеобразовательная школа N 3,

г. Сортавала, Выборгское шоссе,

д. 3;

спортивного корпуса муниципального

общеобразовательного учреждения

"Райваттальская средняя

общеобразовательная школа",

Лахденпохский район, пос. Хийтола,

ул. Ленина, д. 7**

33. Реконструкция спортивных залов,     Минспорт России,         2017 год       55          37,4     17,6       -

г. Пудож, ул. Пионерская, д. 21;    Правительство

Пудожский район, пос. Кривцы;       Республики Карелия

Калевальский район,

пос. Боровой**

34. Реконструкция открытой              Минспорт России,         2018-          80          54,4     25,6       -

конькобежной дорожки,               Правительство            2019 годы -

г. Сортавала, ул. Антикайнена**     Республики Карелия       всего

в том числе:

2018 год       29          20,4     8,6        -

2019 год       51          34       17         -

35. Реконструкция легкоатлетического    Минспорт России,         2017 -         80          54,4     25,6       -

ядра стадионов, г. Сегежа,          Правительство            2020 годы -

ул. Лесокультурная;                 Республики Карелия       всего

г. Медвежьегорск, ул. Карла

Маркса, д. 9а; г. Олонец,                                    в том числе:

ул. Пролетарская; г. Сортавала,

ул. Спортивная; г. Кемь,                                     2017 год       23          17       6          -

ул. Каменева; г. Питкяранта,

ул. Гоголя; г. Костомукша,                                   2018 год       10          5,4      4,6        -

ул. Октябрьская; г. Беломорск,

ул. Строительная**                                           2019 год       17          11       6          -

2020 год       30          21       9          -

36. Реконструкция здания автономного    Минспорт России,         2017-          100         68       32         -

учреждения Республики Карелия       Правительство            2019 годы -

"Центральный республиканский        Республики Карелия       всего

стадион "Спартак",

г. Петрозаводск,                                             в том числе:

ул. Герцена, 1**

2017 год       62          50       12         -

2018 год       22          10       12         -

2019 год       16          8        8          -

37. Реконструкция универсальной         Минспорт России,         2017-          100         68       32         -

загородной учебно-тренировочной     Правительство            2018 годы -

базы государственного бюджетного    Республики Карелия       всего

учреждения Республики Карелия

Центра спортивной подготовки                                 в том числе:

"Школа высшего спортивного

мастерства", Прионежский район,                              2017 год       56          38       18         -

местечко Ялгуба**

2018 год       44          30       14         -

38. Реконструкция здания                Минкультуры России,      2018-          54,28       36,92    17,36      -

муниципального казенного            Правительство            2019 годы -

учреждения "Медвежьегорский         Республики Карелия       всего

городской центр культуры и

досуга", г. Медвежьегорск,                                   в том числе:

ул. Дзержинского, д. 29

2018 год       27,14       18,46    8,68       -

2019 год       27,14       18,46    8,68       -

39. Реконструкция здания                Минкультуры России,      2018-          77,24       52,5     24,74      -

муниципального бюджетного           Правительство            2019 годы -

учреждения "Сегежская               Республики Карелия       всего

централизованная библиотечная

система", г. Сегежа, ул. Мира,                               в том числе:

д. 16

2018 год       38,36       26       12,36      -

2019 год       38,88       26,5     12,38      -

40. Реконструкция здания автономного    Минкультуры России,      2017-          77,24       52,5     24,74      -

учреждения Сортавальского           Правительство            2018 годы -

муниципального района               Республики Карелия       всего

"Социально-культурный молодежный

центр", г. Сортавала,                                        в том числе:

ул. Карельская, д. 22

2017 год       38,36       26       12,36      -

2018 год       38,88       26,5     12,38      -

41. Реконструкция здания                Минкультуры России,      2018-          34,48       23,45    11,03      -

муниципального учреждения культуры  Правительство            2019 годы -

"Суоярвская централизованная        Республики Карелия       всего

библиотечная система", г. Суоярви,

ул. Ленина, д. 33                                            в том числе:

2018 год       16,67       11,67    5          -

2019 год       17,81       11,78    6,03       -

42. Реконструкция здания бюджетных      Минкультуры России,      2018-          361,21      260,91   100,3      -

учреждений "Театр драмы Республики  Правительство            2020 годы -

Карелия" и "Карельская              Республики Карелия       всего

государственная филармония",

г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 12                           в том числе:

2018 год       158,07      124,77   33,3       -

2019 год       162,14      125,14   37         -

2020 год       41          11       30         -

43. Модернизация инженерно-технических  Минстрой России,         2017-          1188,27     772,04   364,64     51,59

сооружений и коммунальных сетей     Правительство            2020 годы -

Республики Карелия                  Республики Карелия       всего

в том числе:

2017 год       324         210      100        14

2018 год       347,39      226,16   106,08     15,15

2019 год       289,38      188,42   88,35      12,61

2020 год       227,5       147,46   70,21      9,83

44. Реконструкция горного парка         Правительство            2017-          75          -        -          75

"Рускеала", Сортавальский район,    Республики Карелия       2020 годы -

пос. Рускеала                                                всего

в том числе:

2017 год       10          -        -          10

2018 год       20          -        -          20

2019 год       25          -        -          25

2020 год       20          -        -          20

Всего по разделу II                                          2017-          3246,14     2135,65  983,9      126,59

2020 годы -

всего

в том числе:

2017 год       971,66      653,96   293,7      24

2018 год       1042,19     696,36   310,68     35,15

2019 год       869,21      576,09   255,51     37,61

2020 год       363,08      209,24   124,01     29,83

Итого                                                            2017-          3305,03     2163,7   1007,18    134,15

2020 годы -

всего

в том числе:

2017 год       971,66      653,96   293,7      24

2018 год       1062,34     707,68   317,13     37,53

2019 год       881,69      582,59   260,01     39,09

2020 год       389,34      219,47   136,34     33,53

_______________

* Объемы бюджетных ассигнований из федерального бюджета подлежат ежегодному уточнению при формировании федерального

бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

** Выделение  средств  из  федерального  бюджета  на  реализацию  мероприятий  предполагается осуществлять в рамках

государственной программы Российской Федерации "Развитие  физической  культуры  и  спорта",  утвержденной  распоряжением

Правительства  Российской Федерации от 20 марта 2013 г.  N 402-р,  при условии софинансирования этих мероприятий за счет

средств бюджета Республики Карелия.

_____________