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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» декабря2024 г.                                        				 №130


Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Сортавальского муниципального округа»

В целях повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов, а также наиболее посещаемых территорий общественного пользования Сортавальского муниципального округа, в соответствии сПостановлением Правительства Республики Карелия от 31.08.2017 № 301-П «Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Формирование современной городской среды» (в редакции от 12 ноября 2024г.), Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сортавальского муниципального района, утвержденным Постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 17.09.2020г. № 93, Распоряжением администрации Сортавальского муниципального района от 30.08.2024 г. № 594 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Сортавальского муниципального округа на 2025 год»
       1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Сортавальского муниципального округа» согласно приложению к данному постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Сортавальского муниципального округа в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела территориального управления и муниципального хозяйства администрации Сортавальского муниципального округа.


Глава администрации 				С.В.Крупин




«УТВЕРЖДЕНА»
постановлением администрации
Сортавальского муниципального округа
№130от  «28» декабря 2024г.  







МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование современной городской среды на территории Сортавальского муниципального округа»














Паспорт
муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории
Сортавальского муниципального округа»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Сортавальского муниципального округа

	Участники муниципальной программы
	МУ «Городское хозяйство»;
Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, товариществам собственников жилья, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам (далее – управляющие организации).

	Цель муниципальной программы
	Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования

	Задачи муниципальной программы
	1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в населённых пунктах;
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населённых пунктах.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования

	Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
	1. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях,
2. Количество городов с благоприятной городской средой в МО,
3. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов в МО(при ИКГС выше 50%)
4. Индекс качества городской среды (ИКГС)
5.  Прирост значения индекса качества городской среды по отношению к 2024 году
6. Количество благоустроенных дворовых территорий в населённых пунктах,
7. Доля благоустроенных дворовых территорий от запланированного к благоустройству количества дворовых территорий,
8. Доля граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД в населенных пунктах МО 
9. Количество благоустроенных общественных территорий в населённых пунктах,
10. Доля благоустроенных общественных территорий от запланированного к благоустройству количества,
11. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в МО, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды,
12. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики),

	Срок реализации муниципальной программы
	2025-2030 годы

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	Прогнозируемый общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы (тыс.рублей):

	
	Год
	Всего

	В том числе

	
	
	
	за счет средств бюджета Республики Карелия
	за счет средств муниципаль-ного образования
	за счет безвозмездных
поступлений
(граждан, ЮЛ)

	
	2025
	12 509,56
	11 801,468
	708,09
	0

	
	2026
	16 284 43
	15 362,674
	921,76
	0

	
	2027
	16 535,33
	15 599,371
	935,96
	0

	
	2028
	0
	0
	0
	0

	
	2029
	0
	0
	0
	0

	
	2030
	0
	0
	0
	0

	Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы
	- доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству, составит не менее 9,5 процентов;
- доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству, составит не менее 90 процентов;
- доля граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД в населенных пунктах МО составит не менее 21,3 процентов;
- уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования составит не менее 20 процентов;



Общие положения.
Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью. Современные тренды, такие как смена технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время), активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды.
Современный городской житель воспринимает всю территорию населенного пункта, как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее. В комфортных, современных и безопасных населенных пунктах формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет востребованности недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места.
Сегодня городскому жителю важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое. Вместе с тем, понятных требований к организации современного городского пространства, в том числе, предполагающих вовлечение в этот процесс самих граждан, а также программы их достижения в настоящее время в России не существует.
Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не имеют критериев эффективности и даже минимальных параметров необходимых работ.
Мероприятия в части повышения показателей доступности объектов и услуг для маломобильных групп, как правило, направлены на обеспечение доступности лишь отдельных объектов.
В этой связи, важно сформировать и поддержать на государственном и муниципальном уровне не только тренд о создании комфортной городской среды в сельских населенных пунктах, но и обозначить ее ключевые параметры.
Настоящая Программа разработана с целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования Сортавальского муниципального округа в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Республики Карелия от 31.08.2017 № 301-П «Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Формирование современной городской среды»;
- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
- Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 29.12.2018 № 899р-П;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Правилами благоустройства территории муниципального образования «Сортавальское городское поселение», утвержденные Решением Совета Сортавальского поселения  от 25 октября  2018 г.№ 58;
- Правилами благоустройства территории Кааламского сельского поселения утвержденных Решением Совета Кааламского сельского поселения от 18.10.2017г. № 133;
- Правилами благоустройства территории  Вяртсильского городского поселения, утвержденными Решением Совета Вяртсильского городского поселения от 11 сентября 2014 г.№ 35;
Муниципальные правовые акты - Правила благоустройства территорий Сортавальского городского, Вяртсильского городского, Кааламского сельского поселений (далее – Правила благоустройства территорий поселений), принятые соответственно Советами  Сортавальского городского, Вяртсильского городского, Кааламского сельского поселений действуют в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, конституциям (уставам), законам и иным нормативным правовым актам Республики Карелия, а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления Сортавальского муниципального округа до принятия Советом Сортавальского муниципального округа Правил благоустройства территории Сортавальского муниципального округа.

В соответствии с указанными нормативными правовыми актами основными приоритетами реализации муниципальной программы являются:
повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований;
обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципальных образований, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.
Важнейшими задачами, решаемымис помощью программы являются улучшение состояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, а также улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых гражданами муниципальных территорий общественного пользования.
Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
Под наиболее посещаемыми муниципальными общественными территориями подразумеваются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха, территории памятников истории и культуры, иные территории.
Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации либо вертикальной планировки, а также благоустроенности зон массового отдых населения на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли. В настоящее время многие общественные территории характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т.д.).
Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий, территорий общественного пользования не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном комплексном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели. Кроме того, отсутствуют четкие требования к организации современного городского пространства, в том числе предполагающие вовлечение в этот процесс самих граждан. Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не определяют критерии оценки эффективности, минимальные параметры необходимых работ.
Программой запланированы мероприятия по созданию современных детских игровых и спортивных площадок и установке безопасного оборудования на существующих детских и спортивных игровых площадках, что позволит занять детей младшего возраста, способствовать привитию здорового образа жизни. В целях улучшения уличного освещения на детских и спортивных площадках и вдоль пешеходных дорожек, где ранее отсутствовало нормальное уличное освещение, будут установлены дополнительные светильники, в том числе энергосберегающие. В рамках реализации мероприятий государственной программы планируется работа по созданию во дворах дополнительных парковочных мест.
Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания и отдыха населения Сортавальского муниципального округа, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, а также наиболее посещаемых общественных мест, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий и наиболее посещаемых мест общественного пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.

I. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства
Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Сортавальского муниципального округа путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству рассматривается в качестве одного из основных факторов повышения комфортности условий проживания населения.
В целях установления требований к содержанию и благоустройству территорий разработаны и утверждены Правила благоустройства территорий поселений, в соответствии с которыми определены в том числе организация содержания и уборки территорий (периодичность уборки территорий в зимнее и летнее время, необходимость соответствия регламентированным критериям качества выполнения работ), правила содержания зданий, объектов внешнего благоустройства, правила озеленения.
На сегодняшний день уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее - дворовые территории) полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.
Многие дворы не имеют асфальтобетонного покрытия, значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки населенных пунктов Сортавальского муниципального округа многоквартирными домами истек.
В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, создает неудобство малое количество парковок для временного хранения автомобилей или их полное отсутствие, нет оборудованных детских и спортивно-игровых площадок. Наличие на придомовых территориях, сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан.
Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий требует производства работ, в том числе по удалению аварийных деревьев, посадке деревьев и кустарников.
Зоны массового пребывания людей совершенно не оборудованы необходимым набором элементов благоустройства и ландшафтного дизайна, не имеют эстетического вида.
На территории Сортавальского муниципального округарасположено порядка 210 общественных территорий.
К повышению уровня благоустройства и качества городской среды необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов. Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности территорий

[bookmark: bookmark1]Оценка содержания дворовых и общественных территорий 
в период с 2021 по 2023 годы
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Всего на начало реализа-ции програм-мы
	В т.ч. по годам

	
	
	
	
	2018-2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1. 
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	единиц
	34
	17
	6
	3
	4
	34

	1.1
	Количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 
	единиц
	487
	517
	500
	494
	491
	487

	2. 
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве.
	%
	6,58
	3,29
	4,45
	5,03
	5,8
	6,58

	3. 
	Доля населения от общего числа населения Сортавальского округа,  проживающего в благоустроенном жилфонде с благоустроенной дворовой территорией
(из расчета 100 чел на 1 благ.терр.МКД:  (100чел*34дома)/23000=
	%
	14,78
	7,39
	10
	11,3
	13,04
	14,78

	4. 
	Количество общественных территорий в собственности округа, нуждающихся в благоустройстве
	единиц
	41
	79
	60
	52
	46
	41

	4.2
	Количество благоустроенных общественных территорий
	единиц
	45
	19
	8
	6
	5
	7

	
	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества нуждающихся в благоустройстве  территорий(45/79)
	%
	56,96
	24,1
	31,2
	41,8
	48,1
	56,96

	5. 
	Доля населения, имеющего удобный доступ к благоустроенным общественным территориям (
	%
	89
	24,05
	45
	61,5
	82,6
	89

	6. 
	Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий
	тыс. рублей
	7813,83
	4061,69
	1262,97
	1167,37
	1321,8
	2150,9



2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства.
Цели и задачи муниципальной программы. Прогноз ожидаемых результатов.

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются:
- системное повышение качества и комфорта городской среды на территории населённых пунктов с численностью населения свыше 1000 человек в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия (далее - населённый пункт) путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, применения инструментов и подходов программного управления в ходе выполнения мероприятий по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования;
- Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы, проведение комиссионной оценки предложений граждан и организаций в сфере благоустройства на территории населённых пунктов с учетом мероприятий по ремонту и модернизации инженерных сетей при принятии решения о благоустройстве объектов, расположенных на территории соответствующего населённого пункта, обеспечивается коллегиально посредством общественной комиссии, состав которой утвержден Постановлением администрации Сортавальского муниципального округа.
- реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары и иные территории) (далее - общественные территории), предложенных гражданами и организациями.

Цель муниципальной программы - повышение качества и комфорта городской среды на территории Сортавальского муниципального округа как следствие, улучшение условий проживания населения на территории поселения.

Задачами муниципальной программы являются:
- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в населённых пунктах.
- Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населённых пунктах.
- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.
Решаемые программой задачи, безусловно, приводят к улучшению состояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, а также улучшению состояния благоустройства наиболее посещаемых гражданами муниципальных территорий общественного пользования, тем самым обеспечивают формирование единого облика муниципального образования, создание, содержание и развитие объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории, повышают уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, при этом,  достижение увеличения доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды до 30%.
Вовлечение граждан Сортавальского муниципального округа в решение вопросов развития территории поселения планируется посредством проведения на территории Сортавальского муниципального округа при активном участии отраслевых подведомственных учреждений,управляющих компаний, ТСЖ, собственников многоквартирных жилых мероприятий различных форматов, таких как:
Информирование жителей о возможности и способах участия в программе по благоустройству территорий.
Сбор заявок на благоустройство территорий от заинтересованных лиц.
Публикация проектов благоустройства общественных территорий (поступивших заявок) на сайте Администрации Сортавальского муниципального округаhttp://рк-сортавала.рф в разделе «Комфортная среда».
Сбор и анализ полученной информации и предложений от жителей по проектам благоустройства.
Информирование жителей Сортавальского муниципального округа о проведенииобщественных обсуждений по проектам благоустройства общественных территорий.
Подготовка визуальных материалов к обсуждениям (схемы территории, объяснение предлагаемых решений, наглядные визуализации предлагаемых решений, фотографии).
Проведение общественных обсуждений по проектам благоустройства общественных территорий.
Опубликование протокола общественных обсуждений	на сайте Администрации Сортавальского муниципального округа, а также в печатном средстве массовой информации определенном для размещения официальной информации.
Утверждение проектов благоустройства территории на	заседанииОбщественнойкомиссии, опубликование протокола заседания Общественной комиссии на Администрации Сортавальского муниципального округа, а также в печатном средстве массовой информации определенном для размещения официальной информации.
Привлечение граждан к непосредственному участию в реализации проектовблагоустройства путем трудового и финансового участия.
Регулярное информирование жителей поселения о ходе реализации проектов, проведение дополнительных встреч.
Возможное участие отдельных заинтересованных групп в рамках рабочей группы в контроле за ходом работ с целью соответствия реализации утвержденному проекту.
Открытие объекта с участием жителей Сортавальского муниципального округа.
Проведение оценки реализованного объекта с участием заинтересованных групп в рамках рабочейгруппы, разработка рекомендаций по исправлению недочетов.

Ожидаемые результаты программы:
- доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству, составит не менее 9,5 процентов;
- доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству, составит не менее 90 процентов;
- доля граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД в населенных пунктах МО составит не менее 21,3 процентов;
- уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования составит не менее 20 процентов;

Сроки реализации программы: 2025 - 2030 годы.
Этапы реализации выделяются по годам. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, применяемых для оценки достижения цели и решения задач муниципальной программы до конца срока её реализации приведены в Приложении № 1.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении №2.
Адресный перечень общественных и дворовых территорий,благоустроенных в 2024 году в Приложении № 3.
Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2025 году приведен в Приложении № 3.1.
 Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном Графиком проведения инвентаризации в границах населенных пунктов Сортавальского муниципального округа, а также в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. К заинтересованным лицам относятся представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физические лица, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации.
Адресный перечень всех общественных и дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) приведен в Приложении №4.
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления приведен в Приложении №5.
Администрация Сортавальского муниципального округа имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Сортавальского муниципального округа, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
Администрация Сортавальского муниципального округа имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
В целях реализации мероприятий муниципальной программы установлены:
- минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия приведен вПриложении № 6к программе (далее - минимальный перечень работ по благоустройству);
- порядок аккумулирования и расходования безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, приведен в Приложении № 7 к программе;
- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, приведён в Приложении № 8 к программе;
- ресурсное обеспечение реализации муниципальной программыприведено вПриложении №9 к программе;
- планируемые результаты реализации муниципальной программы по годам приведены в Приложении № 10 к программе.
- мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации, приведены в Приложении № 11 к программе.
[bookmark: bookmark2]III. Характеристика вклада органа местного самоуправления в достижение результатов. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на2025 - 2030 годы.

Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт следующих источников финансирования:
-   средства бюджета Республики Карелия;
- средства местного бюджета – 6 процентов от предоставленной субсидии из бюджета Республики Карелия;
Кроме того, в рамках реализации мероприятий государственной программы планируется привлечь внебюджетные средства за счет финансового участия заинтересованных лиц (безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, предусмотренные на софинансирование муниципальной программы).
Осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.
Расходование субсидии возможно путем:
- предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на основании соглашения, заключаемого органом местного самоуправления и данным учреждением;
- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности казенных учреждений) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

[bookmark: bookmark3]IV. Условия предоставления субсидии на реализацию муниципальной программы

1. Обеспечение проведения общественных обсуждений проектов муниципальной программы (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования такого проекта), в том числе при внесении в него изменений.
2. Обязательства по учету предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу.
3. Осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.
4. Представление заявки по форме и в срок, утверждаемые Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.
5. Установление минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.
6. Установление предельной даты заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 марта года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, и не позднее 1 марта года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.
7. Включение в муниципальную программу комплексных (два и более вида работ по благоустройству) проектов благоустройства общественных территорий, предусматривающие использование различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности общественной территории для разных групп населения, мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений из перечня мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
8. В обязательном порядке получателями субсидии являются: финалисты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (год финансирования - следующий за годом, в котором муниципальное образование было признано победителем).
9. Наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома (при минимальном перечне работ по благоустройству);
10. Наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома (при дополнительном перечне работ по благоустройству);
11. Участие (финансовое и (или) трудовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству.
12. Привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов (рекомендовано).
13. Ежегодная актуализация муниципальной программы по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий, а также продление срока их действия на срок реализации федерального проекта.
14. Синхронизация реализаций мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Сортавальском поселении мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
15. Синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Сортавальском муниципальном округе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.
16. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

V. Порядок проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

На территории Сортавальского муниципального округа инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводится в срок до 31 декабря 2030 года.
Инвентаризация проводится в соответствии с графиком, утверждаемым органом местного самоуправления муниципального образования.
График размещается на официальном сайтеСортавальского муниципального округа.
Инвентаризация проводится комиссиями, создаваемыми органами местного самоуправления муниципальных образований. 
Инвентаризация проводится путем визуального обследования территорий и расположенных на них объектов и элементов.
По результатам инвентаризации составляется паспорт благоустройства обследуемой территории (далее - Паспорт).
До начала проведения инвентаризации рекомендуется предварительное заполнение Паспортов по территориям индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, - представителями общественных комиссий, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Актуализация Паспортов проводится не реже одного раза в 5 лет со дня проведения первичной (предыдущей) инвентаризации в соответствии с настоящим Порядком.
По итогам инвентаризации территорий органами местного самоуправления муниципальных образований составляется паспорт благоустройства территории населенного пункта (далее - Паспорт НП).

VI. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.
Основным инструментом, используемым для достижения целей муниципальной программы, являются бюджетные ассигнования. 
В рамках реализации программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач программы.
Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и Республики Карелия, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий;
 Меры по управлению риском: проведение мониторинга изменений в законодательстве;
Финансовые риски связаны с сокращением бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы в объемах, позволяющих обеспечить решение поставленных задач;
Меры по управлению риском: определение первоочередных (приоритетных) направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной программе (перераспределение финансовых ресурсов); мониторинг целевого использования бюджетных средств; развитие мер муниципального контроля за целевым использованием бюджетных средств;
Социальные риски связаны с низкой активностью населения в принятии участия в решении вопросов развития территории Заозерского сельского поселения.
      Меры по управлению риском: организация информирования о реализации программы, привлечение населения к проведению мероприятий по благоустройству.
Административные риски, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий муниципальной программы.
Меры по управлению риском: выбор исполнителей мероприятий программы на конкурсной основе; мониторинг реализации муниципальной программы, своевременная корректировка программных мероприятий.

VII. Задачи и принципы создания условий для привлечения молодежи и добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий муниципальной программы

Привлечение молодежи и добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий муниципальной программы рекомендуется осуществлять в том числе для решения следующих задач:
а) поддержка молодежью местных инициатив при реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды;
б) обсуждение с жителями муниципального образования проектов благоустройства общественных и дворовых территорий, разработка и реализация таких проектов и решение иных вопросов развития территорий муниципального образования;
в) проведение мониторинга	 общественного мнения по вопросам благоустройства общественных и дворовых территорий и развития территорий муниципального образования;
г) вовлечение жителей муниципального образования в голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, в том числе с использованием информационной системы, предназначенной для проведения голосования граждан в возрасте от 14 лет по отбору территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы; 
д) стимулирование социальной активности на общественных территориях населенного пункта и содействие в развитии различных форм досуга;
е) качественное преобразование инфраструктуры города посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений, инновационных инженерных разработок, организационно-методических подходов и правовых моделей с целью создания комфортных условий проживания населения;
ж) трудовое участие граждан, в том числе молодежи, включая студентов и студенческие отряды, и добровольцев (волонтеров), в мероприятиях по благоустройству и содержанию общественных и дворовых территорий муниципального образования, привлечение жителей муниципального образования к участию в таких мероприятиях;
з) подготовка заявок муниципальных образований на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
Привлечение молодежи и добровольцев (волонтеров) к участию в развитии городской среды, к которым рекомендуется относить выбор территорий, подлежащих благоустройству, создание, корректировку и реализацию документов архитектурно-строительного проектирования, реализацию проектов развития территорий, направленных в том числе на создание, реконструкцию, ремонт и благоустройство и эксплуатацию общественных и дворовых территорий, рекомендуется осуществлять в очном (подразумевающем личное участие) и дистанционном (подразумевающем использование цифровых технологий) форматах, в том числе путем:
а) участия в разработке концепций и дизайн-проектов общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству, описании основных проблем территорий муниципального образования и мероприятий по их решению, рекомендуемых функций благоустраиваемых территорий, разработке визуализаций, подготовке рекомендаций по социокультурному программированию, рекомендаций по обеспечению безопасности населения, в том числе инвалидов и маломобильных групп населения, предложений по цифровизации городского хозяйства;
б) проведения фокус-групп и опросов населения для формирования данных об отношении жителей муниципальных образований к планируемым проектам развития территорий и определения наиболее распространенных запросов, потребностей и пожеланий жителей;
в) участия в организации и проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, в том числе с использованием платформы по голосованию за объекты благоустройства;
г) трудового участия в мероприятиях по благоустройству и содержанию общественных и дворовых территорий с привлечением жителей муниципального образования.
В целях организационного, методологического и информационного сопровождения добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере формирования комфортной городской среды рекомендуется:
а) проводить встречи с представителями молодежи и добровольцев (волонтеров) по вопросам привлечения молодежи и добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий муниципальной программы;
б) осуществлять информационное сопровождение добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере формирования комфортной городской среды в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и других информационных источниках;
в) оказывать содействие в проведении форумов, конкурсов, фестивалей, лекций, общественного мониторинга качества объектов благоустройства и иных мероприятий по вопросам реализации муниципальной программы;
г) предоставлять молодежи и добровольцам (волонтерам) информацию, необходимую для выполнения работ и (или) оказания услуг в сфере благоустройства.
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Приложение  1
к муниципальной программе

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории
Сортавальского муниципального округа»

	№ 
п/п
	Наименование цели (задачи)
	Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
	Единица измере-ния
	Значения показателей
	Отношение значения показателя последнего года реализации программы к базовому

	
	
	
	
	Базовое 2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа«Формирование комфортной городской среды на территории Сортавальского муниципального округа»

	1  
	ЦельПовышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования
	Целевые индикаторы:
1. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом
	единица
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	2. Количество городов с благоприятной городской средой в МО
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	3. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов в МО(при ИКГС выше 50%) 
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	1

	
	
	4. Индекс качества городской среды (ИКГС)
	балл
	187
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	х

	
	
	5. Прирост значения индекса качества городской среды по отношению к 2024 году, %
	процент
	1
	1
	0,5
	1,06
	1,6
	2,13
	2,67
	2,67

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	Задача 1 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в населённых пунктах
	Показатели результата 
6. Количество благоустроенных дворовых территорий в населённых пунктах
	единица
	34
	35
	37
	40
	43
	46
	49
	1,44

	
	
	7. Доля благоустроенных дворовых территорий от запланированного к благоустройству количества дворовых территорий
	процент
	6,58
	6,77
	7,17
	7,74
	8,32
	8,90
	9,48
	1,44

	
	
	8. Доля граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД в населенных пунктах МО
	процент
	14,78
	15,21
	16,09
	17,39
	18,69
	20,0
	21,3
	1,44

	
	Задача 2 
Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населённых пунктах
	Показатели результата 
9. Количество благоустроенных общественных территорий в населённых пунктах
	единица
	45
	51
	55
	59
	63
	67
	71
	1,58

	
	
	10. Доля благоустроенных общественных территорий от запланированного к благоустройству количества
	процент
	56,96
	64,6
	69,9
	74,7
	79,7
	84,8
	89,9
	1,58

	
	Задача 3
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования 
	Показатели результата
11. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в МО, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
	процент
	10,1
	11,5
	13
	15
	17
	19
	20
	1,98

	
	
	12. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики)
	тыс.руб.
	2150,9
	2150,9
	2150,9
	2150,9
	2150,9
	2150,9
	2150,9
	1


[bookmark: _Таблица_1а]	

Приложение 2
к муниципальной программе
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы«Формирование комфортной городской среды на территории
Сортавальского муниципального округа»

	Номер и наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемыйнепосредственныйрезультат(краткоеописание)
	Основныенаправленияреализации
	Связь с целевыми показателями Программы (№ показателя из паспорта Программы)

	
	
	Началареализации
	Окончанияреализации
	
	
	

	Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в населённых пунктах

	1.1. Разработка проектно-сметной документации на выполнение ремонта дворовых территории МКД
	Собственники
МКД
	2025
	2030
	Локальные
сметныерасчеты
	Повышениеуровняежегодногодостиженияцелевыхпоказателеймуниципальнойпрограммы
	№ 1-8

	1.2. Выполнение работпо благоустройству дворовой территории многоквартирных домов
1.2.1. Минимальный перечень работ:
1. Ремонт дворовых проездов.
2.Обеспечение освещения дворовых территорий.
3. Установка скамеек.
4. Установка урн
1.2.2. Дополнительный перечень работ:
1.Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе тротуарной плиткой).
1. Установка бордюрных камней.
2. Установка качелей.
4.Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки).
5.Оборудование детской (игровой) площадки.
6.Оборудование спортивной площадки.
7.Озеленение территории.
8.Установка ограждений.
9.0брезка деревьев и кустов.
10.Удаление аварийных деревьев.
11 . Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев.
12.Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.
13.Отсыпка дворовой территории (выравнивание).
14.Устройство площадок для выгула животных.
15.Оборудование велопарковки.
16.Устройство ливневой канализации.
	Администрация Сортавальского муниципального округа
	2025





	2030





	Выполнены работы по благоустройству из минимального илидополнительного перечня работ, в соответствии с поданной заявкой граждан
	Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы
	№1-8

	Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населённых пунктах

	1.3 Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий
	Администрация Сортавальского муниципального округа
	2025
	2030
	Локальныесметныерасчеты
	Повышениеуровняежегодногодостиженияцелевыхпоказателеймуниципальнойпрограммы
	№1-5, 9-10

	1.4  Выполнение работ по  благоустройству общественных территорий:
	Администрация Сортавальского муниципального округа
	2025
	2030
	Выполнены работы по благоустройству в соответствии с поданной заявкой граждан
	Повышениеуровняежегодногодостиженияцелевыхпоказателеймуниципальнойпрограммы
	№1-5,9-10

	Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

	2.1 Информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территории МКД
	Администрация Сортавальского муниципального округа
	2025
	2030
	100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД, доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100%
	Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы
	№ 1-5,11-12

	2.2. Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству общественных территорий
	Администрация Сортавальского муниципального округа
	2025
	2030
	100 % уровень информирования о мероприятиях поблагоустройствуобщественныхтерриторий
	Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы
	№ 1-5,11-12

	2.3 Привлечение граждан к непосредственному участию в реализации проектов благоустройства путем трудового и финансового участия.
	Администрация Сортавальского муниципального округа
	2025
	2030
	Доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100%
	Повышениеуровняежегодногодостиженияцелевыхпоказателеймуниципальнойпрограммы
	№ 1-5,11-12




Приложение 3
к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, 
благоустроенных в 2024 году

	№ п/п
	Наименование дворовой и общественной
территории, её расположение

	Дворовые территории

	1
	г. Сортавала, ул. Бондарева, д.48

	2
	г. Сортавала, п. Хелюля, Сортавальское шоссе, д.16 

	3
	г. Сортавала, ул. Бондарева, д.7А

	4
	г. Сортавала, ул.Победы, д.11

	Общественные территории

	1
	г. Сортавала, сквер вдоль набережной по ул. Ленина (4 этап)

	2
	г. Сортавала, сквер студенческий в районе ул. Гагарина

	3
	г. Сортавала, общественная территория по ул. Победы  в районе ж.д. №18 (4 этап)

	4
	г. Сортавала, п.Хелюля, Братская могила (2 этап)

	5
	г. Сортавала, общественная территория в районе ж.д. №20 по ул. Новой  

	6
	пгт. Вяртсиля, ул. Заводская, д.4, (2 этап)

	7
	пос. Кааламо, ул. Центральная от  д. 27 до д.36




Приложение 3.1
к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2025 году

	№ п/п
	Наименование дворовой и общественной
территории, её расположение

	Дворовые территории

	1
	г. Сортавала, ул.Победы,14,16

	Общественные территории

	1
	г. Сортавала, сквер вдоль набережной  по ул. Ленина (5 этап)

	2
	г. Сортавала, сквер студенческий в районе ул. Гагарина (2 этап)

	3
	г. Сортавала, п.Хелюля, тротуар по ул. Фабричная

	4
	г. Сортавала, общественная территория в районе ж.д. №20 по ул. Новой (2 этап)  

	5
	пгт. Вяртсиля, ул. Заводская, д.4, (3 этап)

	6
	пос. Кааламо, ул. Центральная, д. 1 и 2, площадь (4этап)




Приложение 4
к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
	№ п/п
	Наименование дворовой и общественнойтерритории


	Дворовые территории

	г.Сортавала

	1
	г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д.2

	2
	г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ д.10

	3
	г. Сортавала, ул.40 лет ВЛКСМ д. 16

	4
	г. Сортавала, ул.40 лет ВЛКСМ д.17

	5
	г. Сортавала, ул.40 лет ВЛКСМ д.18

	6
	г. Сортавала, ул.40 лет ВЛКСМ д.25

	7
	г. Сортавала, ул.40 лет ВЛКСМ д.5/8

	8
	г. Сортавала, ул.40 лет ВЛКСМ д.6/10

	9
	г. Сортавала, ул.40 лет ВЛКСМ д.20/14

	10
	г. Сортавала, ул. Антикайнена д. 3

	11
	г. Сортавала, ул.Антикайнена д.10

	12
	г. Сортавала, ул.Антикайнена д.13

	13
	г. Сортавала, ул.Антикайнена д.15

	14
	г. Сортавала, ул.Антикайнена д.16

	15
	г. Сортавала, ул.Антикайнена д.18

	16
	г. Сортавала, ул.Антикайнена д.20

	17
	г. Сортавала, ул.Антикайнена д.23

	18
	г. Сортавала, ул.Антикайнена д.11/28

	19
	г. Сортавала, ул.Антикайнена д.17/29

	20
	г. Сортавала, ул.Антикайнена д.25/27

	21
	г. Сортавала, ул.Бондарева д.7

	22
	г. Сортавала, ул.Бондарева д. 9

	23
	г. Сортавала, ул.Бондарева д. 11

	24
	г. Сортавала, ул.Бондарева д. 12

	25
	г. Сортавала, ул.Бондарева д.13

	26
	г. Сортавала, ул.Бондарева д.15

	28
	г. Сортавала, ул.Бондарева д.9а

	29
	г. Сортавала, ул.Бондарева д. 29

	30
	г. Сортавала, ул.Бондарева д.42а

	31
	г. Сортавала, ул.Бондарева д.42

	32
	г. Сортавала, ул.Бондарева д.44

	34
	г. Сортавала, ул.Бондарева д.48А

	35
	г. Сортавала, ул.Бондарева д. 50

	36
	г. Сортавала, ул.Восточная д.4

	37
	г. Сортавала, ул.Восточная д.9

	38
	г. Сортавала, ул.Восточная д.11

	39
	г. Сортавала, Выборгское ш. д.9

	40
	г. Сортавала, Выборгское ш. д.10

	41
	г. Сортавала, Выборгское ш. д.43

	42
	г. Сортавала, Выборгское ш. д.45

	43
	г. Сортавала, Выборгское ш. д. 87А

	44
	г. Сортавала, Выборгское ш. д.89

	45
	г. Сортавала, Выборгское ш. д.97

	46
	г. Сортавала, Выборгское ш. д. 99

	47
	г. Сортавала, Выборгское ш. д.103

	48
	г. Сортавала, Выборгское ш. д.107

	49
	г. Сортавала, Выборгское ш. д.113

	50
	г. Сортавала, ул.Вяйнемяйнена д.8

	51
	г. Сортавала, ул.ВЖД д.11

	52
	г. Сортавала, ул.Гагарина д.3

	53
	г. Сортавала, ул.Гагарина д. 5

	54
	г. Сортавала, ул.Гагарина д.11

	55
	г. Сортавала, ул.Гагарина д.21

	56
	г. Сортавала, ул.Горького д.7

	57
	г. Сортавала, ул.Горького д.13

	58
	г. Сортавала, ул.Горького д.14

	59
	г. Сортавала, ул.Горького д.15

	60
	г. Сортавала, ул.Горького д.19

	61
	г. Сортавала, ул.Горького д.21

	62
	г. Сортавала, ул.Горького д.22

	63
	г. Сортавала, ул.Горького д.24

	64
	г. Сортавала, Гидрогородок д.1

	65
	г. Сортавала, Гидрогородок д.2

	66
	г. Сортавала, Гидрогородок д.11

	67
	г. Сортавала, Гидрогородок д.13

	68
	г. Сортавала, Гидрогородок д.14

	69
	г. Сортавала, Гидрогородок д.89

	70
	г. Сортавала, Гидрогородок д.90

	71
	г. Сортавала, Гидрогородок д.92

	72
	г. Сортавала, Гидрогородок д. 93

	73
	г. Сортавала, Гидрогородок д. 94

	74
	г. Сортавала, ул.Дорожная д.12

	75
	г. Сортавала, ул.Дорожная д.14

	76
	г. Сортавала, ул.Дорожная д.15

	77
	г. Сортавала, ул.Дорожная д.16

	78
	г. Сортавала, ул.Дорожная д.17

	79
	г. Сортавала, ул.Дорожная д.19

	80
	г. Сортавала, ул.Дорожная д.20

	81
	г. Сортавала, ул.Дружбы народов д. 3

	82
	г. Сортавала, ул.Дружбы народов д.4

	83
	г. Сортавала, ул.Дружбы народов д. 5

	84
	г. Сортавала, ул.Дружбы народов д.6

	85
	г. Сортавала, ул.Дружбы народов д.7

	86
	г. Сортавала, ул.Дружбы народов д. 8

	87
	г. Сортавала, ул.Дружбы народов д. 9

	88
	г. Сортавала, ул.Дружбы народов д.11

	89
	г. Сортавала, ул.Дружбы народов д.13

	90
	г. Сортавала, ул.Дружбы народов д.17

	91
	г. Сортавала, ул.Железнодорожная д.1

	92
	г. Сортавала, ул.Железнодорожная д.2

	93
	г. Сортавала, ул.Железнодорожная д.4

	94
	г. Сортавала, ул.Железнодорожная д.7

	95
	г. Сортавала, ул.Железнодорожная д.10

	96
	г. Сортавала, ул.Железнодорожная д.12

	97
	г. Сортавала, ул.Железнодорожная д.14

	98
	г. Сортавала, ул.Железнодорожная д.16

	99
	г. Сортавала, ул.Железнодорожная д.18

	100
	г. Сортавала, ул.Железнодорожная д.20

	101
	г. Сортавала, ул.Железнодорожная д.19

	102
	г. Сортавала, ул.Железнодорожная д.22

	103
	г. Сортавала, ул.Железнодорожная д.3

	104
	г. Сортавала, ул.Железнодорожная д.5

	105
	г. Сортавала, ул.Железнодорожная д. 9

	106
	г. Сортавала, ул.Железнодорожная д.11

	107
	г. Сортавала, ул.Железнодорожная д.13

	108
	г. Сортавала, ул.Железнодорожная д.7А

	109
	г. Сортавала, ул.Загородная д.7

	110
	г. Сортавала, ул.Загородная д.9

	111
	г. Сортавала, ул.Загородная д.23

	112
	г. Сортавала, ул.Загородная д.31

	113
	г. Сортавала, ул.Западная д.29

	114
	г. Сортавала, ул.Западная д.2А

	115
	г. Сортавала, ул.Западная д.2Б

	116
	г. Сортавала, ул.Западная д.7а

	117
	г. Сортавала, ул.Западная д.3

	118
	г. Сортавала, ул.Западная д.11а

	119
	г. Сортавала, ул.Западная д.11б

	120
	г. Сортавала, ул.Западная д.12

	121
	г. Сортавала, ул.Западная д.14

	122
	г. Сортавала, ул.Западная д.6

	123
	г. Сортавала, ул.Западная д.7

	124
	г. Сортавала, ул.Западная д.8

	125
	г. Сортавала, ул.Западная д.8а

	126
	г. Сортавала, ул.Заводская д.2

	127
	г. Сортавала, ул.Заводская д.7

	128
	г. Сортавала, ул.Зеленая д.1

	129
	г. Сортавала, ул.Зеленая д.2

	130
	г. Сортавала, ул.Зеленая д.4

	131
	г. Сортавала, ул.Зеленая д.6

	132
	г. Сортавала, ул.Зеленая д.15

	133
	г. Сортавала, ул.Кайманова д.13

	134
	г. Сортавала, ул.Кайманова д.15

	135
	г. Сортавала, ул.Кайманова д.48А

	136
	г. Сортавала, ул.Кайманова д.50

	137
	г. Сортавала, ул.Кайманова д. 9

	138
	г. Сортавала, ул.Кайманова д.11а

	139
	г. Сортавала, ул.Кайманова д.35

	140
	г. Сортавала, ул.Кайманова д.37

	141
	г. Сортавала, ул.Кайманова д.44

	142
	г. Сортавала, ул.Кайманова д.46

	143
	г. Сортавала, ул.Кайманова д.48

	144
	г. Сортавала, ул.Кайманова д.56

	145
	г. Сортавала, ул.Кайманова д.27

	146
	г. Сортавала, ул.Калевальская д.3

	147
	г. Сортавала, ул.Карельская д.6

	148
	г. Сортавала, ул.Карельская д.8

	149
	г. Сортавала, ул.Карельская д.10

	150
	г. Сортавала, ул.Карельская д.11

	151
	г. Сортавала, ул.Карельская д.12/20

	152
	г. Сортавала, ул.Карельская д.60

	153
	г. Сортавала, ул.Карельская д.73

	154
	г. Сортавала, ул.Карельская д.16

	155
	г. Сортавала, ул.Карельская д.21

	156
	г. Сортавала, ул.Карельская д.26

	157
	г. Сортавала, ул.Карельская д.28

	158
	г. Сортавала, ул.Карельская д.29

	159
	г. Сортавала, ул.Карельская д.30

	160
	г. Сортавала, ул.Карельская д.32

	161
	г. Сортавала, ул.Карельская д. 33

	162
	г. Сортавала, ул.Карельская д.40

	163
	г. Сортавала, ул.Карельская д.45

	164
	г. Сортавала, ул.Карельская д.75

	165
	г. Сортавала, ул.Карельская д.77

	166
	г. Сортавала, ул.Каменистая д.14

	167
	г. Сортавала, ул.Каменистая д.15

	168
	г. Сортавала, ул.Каменистая д.17

	169
	г. Сортавала, ул.Каменистая д.19

	170
	г. Сортавала, ул.Каменистая д. 41

	171
	г. Сортавала, ул.Кирова д.6

	172
	г. Сортавала, ул.Кирова д.10

	173
	г. Сортавала, ул.Кирова д.24

	174
	г. Сортавала, ул.Кирова д.34

	175
	г. Сортавала, ул.Кирова д.3/9

	176
	г. Сортавала, ул.Кирова д.10/24

	177
	г. Сортавала, ул.Комсомольская д.1

	178
	г. Сортавала, ул.Комсомольская д.3

	179
	г. Сортавала, ул.Комсомольская д.5

	180
	г. Сортавала, ул.Комсомольская д.7

	181
	г. Сортавала, ул.Комсомольская д.8

	182
	г. Сортавала, ул.Комсомольская д.10

	183
	г. Сортавала, ул.Комсомольская д.6а

	184
	г. Сортавала, ул.Куйбышева д.2

	185
	г. Сортавала, ул.Куйбышева д.4

	186
	г. Сортавала, ул.Куйбышева д.6

	187
	г. Сортавала, ул.Куйбышева д.8

	188
	г. Сортавала, ул.Куйбышева д.11

	189
	г. Сортавала, ул.Куйбышева д.12

	190
	г. Сортавала, ул.Куйбышева д.15

	191
	г. Сортавала, ул.Ладожская д.3

	192
	г. Сортавала, ул.Ладожская д.5

	193
	г. Сортавала, ул.Ладожская д.7

	194
	г. Сортавала, ул.Ладожская д.10

	195
	г. Сортавала, ул.Ладожская д.15

	196
	г. Сортавала, ул.Ладожской флотилии д.9

	197
	г. Сортавала, ул.Ленина д.22

	198
	г. Сортавала, ул.Ленина д.26

	199
	г. Сортавала, ул.Ленина д.28

	200
	г. Сортавала, Лахденкюля д.46

	201
	г. Сортавала, Лахденкюля д.19

	202
	г. Сортавала, ул.Малая Линейная д.5

	203
	г. Сортавала, ул.5-Линия д.1а

	204
	г. Сортавала, ул.3-Линия д.8

	205
	г. Сортавала, ул.Лунинская д.6

	206
	г. Сортавала, ул.Лунинская д.11

	207
	г. Сортавала, ул.Лунинская д.16

	208
	г. Сортавала, пер. Лунинский д.4

	209
	г. Сортавала, ул.Матросова д.3

	210
	г. Сортавала, ул.Матросова д.3а

	211
	г. Сортавала, ул.Матросова д.5

	212
	г. Сортавала, ул.Матросова д.11

	213
	г. Сортавала, ул.Матросова д.14

	214
	г. Сортавала, ул.Матросова д.16

	215
	г. Сортавала, ул.Маяковского д.4

	216
	г. Сортавала, ул.Маяковского д.5

	217
	г. Сортавала, ул.Маяковского д. 6

	218
	г. Сортавала, ул.Маяковского д. 7

	219
	г. Сортавала, ул.Маяковского д.8

	220
	г. Сортавала, ул.Маяковского д.9

	221
	г. Сортавала, ул.Маяковского д.11

	222
	г. Сортавала, ул.Маяковского д.12

	223
	г. Сортавала, ул.Маяковского д.13

	224
	г. Сортавала, ул.Маяковского д.14

	225
	г. Сортавала, ул.Маяковского д.15

	226
	г. Сортавала, ул.Маяковского д.17

	227
	г. Сортавала, ул.Маяковского д.22

	228
	г. Сортавала, ул.Маяковского д. 24

	229
	г. Сортавала, ул.Маяковского д.26

	230
	г. Сортавала, ул.Новая д.15

	231
	г. Сортавала, ул.Новая д.8

	232
	г. Сортавала, ул.Октябрьская д.16

	233
	г. Сортавала, ул.Октябрьская д.27

	234
	г. Сортавала, ул.Октябрьская д.29

	235
	г. Сортавала, ул.Октябрьская д.17

	236
	г. Сортавала, ул.Октябрьская д.5

	237
	г. Сортавала, ул.Октябрьская д.6

	238
	г. Сортавала, ул.Октябрьская д.18

	239
	г. Сортавала, ул.Октябрьская д.31

	240
	г. Сортавала, ул.Октябрьская д.32

	241
	г. Сортавала, ул.Осипенко д.4

	242
	г. Сортавала, ул.Парковая д.5

	243
	г. Сортавала, ул.Первомайская д.14

	244
	г. Сортавала, ул.Первомайская д.14а

	245
	г. Сортавала, ул.Первомайская д.18

	246
	г. Сортавала, ул.Первомайская д.19

	247
	г. Сортавала, ул.Первомайская д.20

	248
	г. Сортавала, ул.Первомайская д.25

	249
	г. Сортавала, ул.Первомайская д.29

	250
	г. Сортавала, ул.Первомайская д.48

	251
	г. Сортавала, ул.Пионерский д.3

	252
	г. Сортавала, ул.Пионерский д.5

	253
	г. Сортавала, ул.Победы д.5

	254
	г. Сортавала, ул.Победы д.10

	255
	г. Сортавала, ул.Победы д.14

	256
	г. Сортавала, ул.Победы д.16

	257
	г. Сортавала, ул.Промышленная д.5

	258
	г. Сортавала, ул.Промышленная д.33

	259
	г. Сортавала, ул.Промышленная д.37а

	260
	г. Сортавала, ул.Промышленная д.48а

	261
	г. Сортавала, ул.Промышленная д.54

	262
	г. Сортавала, ул.Промышленная д.24

	263
	г. Сортавала, ул.пер Первомайский д.9

	264
	г. Сортавала, ул.Приозерная д.20

	265
	г. Сортавала, ул.Приозерная д.22

	266
	г. Сортавала, ул.Приозерная д.24

	267
	г. Сортавала, ул.Приозерная д.26

	268
	г. Сортавала, ул.Приозерная д.28

	269
	г. Сортавала, ул.Приозерная д. 30

	270
	г. Сортавала, ул.Пушкина д.2

	271
	г. Сортавала, ул.Пушкина д.3

	272
	г. Сортавала, ул.Пушкина д.4

	273
	г. Сортавала, ул.Пушкина д.5

	274
	г. Сортавала, ул.Пушкина д.9

	275
	г. Сортавала, ул.Пушкина д.11

	276
	г. Сортавала, ул.Пушкина д.13

	277
	г. Сортавала, ул.Пушкина д.15

	278
	г. Сортавала, ул.Пушкина д.23

	279
	г. Сортавала, ул.Пушкина д. 9а

	280
	г. Сортавала, ул.Пушкина д.10а

	281
	г. Сортавала, ул.Садовая д.9

	282
	г. Сортавала, ул.Садовая д.12

	283
	г. Сортавала, ул.Садовая д.18

	284
	г. Сортавала, ул.Садовая д.20

	285
	г. Сортавала, ул.Садовая д.28

	286
	г. Сортавала, ул.Советская д.1

	287
	г. Сортавала, ул.Советская д.17

	288
	г. Сортавала, ул.Советская д.16

	289
	г. Сортавала, ул.Советская д.18

	290
	г. Сортавала, ул.Советская д.19

	291
	г. Сортавала, ул.Советская д.2а

	292
	г. Сортавала, ул.Советская д.14/9

	293
	г. Сортавала, ул.Советская д.1а

	294
	г. Сортавала, ул.Советская д.22/1

	295
	г. Сортавала, ул.Советских Космонавтов д.2

	296
	г. Сортавала, ул.Советских Космонавтов д.5

	297
	г. Сортавала, ул.Советских Космонавтов д.8

	298
	г. Сортавала, ул.Советских Космонавтов д.10

	299
	г. Сортавала, ул.Советских Космонавтов д.13

	300
	г. Сортавала, ул.Советских Космонавтов д.14

	301
	г. Сортавала, ул.Советских Космонавтов д.15

	302
	г. Сортавала, ул.Советских Космонавтов д.16

	303
	г. Сортавала, ул.Советских Космонавтов д.18

	304
	г. Сортавала, ул.Советских Космонавтов д.12/13

	305
	г. Сортавала, ул.Северная д.12

	306
	г. Сортавала, ул.Северная д.16

	307
	г. Сортавала, ул.Северная д.18

	308
	г. Сортавала, ул.Спортивная д.34

	309
	г. Сортавала, ул.Спортивная д.17

	310
	г. Сортавала, Старовыборгское ш. д.36

	311
	г. Сортавала, Старовыборгское ш. д.12

	312
	г. Сортавала, Старовыборгское ш. д.10

	313
	г. Сортавала, ул.Суворова д.2

	314
	г. Сортавала, пер Транспортный д.5

	315
	г. Сортавала, пер Транспортный д.6

	316
	г. Сортавала, пер Транспортный д.7

	317
	г. Сортавала, ул.Швейников д.4

	318
	г. Сортавала, ул.Швейников д.6

	319
	г. Сортавала, ул.Швейников д.8

	320
	г. Сортавала, ул.Швейников д.9

	321
	г. Сортавала, ул.Швейников д.10

	322
	г. Сортавала, ул.Шишкина д.11

	323
	г. Сортавала, ул.Фанерная д.29

	324
	г. Сортавала, ул.Фанерная д.25

	325
	г. Сортавала, пер. Фанерный д.6

	326
	г. Сортавала, ул.Фанерный туп. д.1

	327
	г. Сортавала, ул.Фанерный туп. д.5

	328
	г. Сортавала, ул.Фанерный туп. д. 7

	329
	г. Сортавала, ул.Фанерный туп. д.7а

	330
	г. Сортавала, ул.Фанерный туп. д.18

	331
	г. Сортавала, ул.Фанерный туп. д.20

	332
	г. Сортавала, ул.Фабричный пер. д.1

	333
	г. Сортавала, ул.Фабричный пер. д.2

	334
	г. Сортавала, ул.Фабричный пер. д.3

	335
	г. Сортавала, ул.Фабричный пер. д.4

	336
	г. Сортавала, ул.Фабричный пер. д.16

	337
	г. Сортавала, ул.Фабричная д.18

	338
	г. Сортавала, ул.Фабричная д.29

	339
	г. Сортавала, пер. Южный д.6

	340
	г. Сортавала, пер. Южный д.31

	341
	г. Сортавала, пер. Южный д.33

	342
	г. Сортавала, пер. Южный д.15а

	343
	г. Сортавала, ул.Чкалова д.1

	344
	г. Сортавала, ул.Чкалова д.1а

	345
	г. Сортавала, ул.Чапаева д.1Б

	346
	г. Сортавала, ул.Чапаева д.2Б

	347
	г. Сортавала, ул.Чапаева д.2В

	348
	г. Сортавала, ул.Чапаева д.21

	349
	г. Сортавала, ул.Чапаева д.27

	350
	г. Сортавала, ул.Чапаева д.3

	351
	г. Сортавала, ул.Бондарева д.25

	352
	г. Сортавала, ул.Большая Луговая д. 5

	353
	г. Сортавала, ул.Кайманова д.20а

	354
	г. Сортавала, ул.Кайманова д.33

	355
	г. Сортавала, ул.Кайманова д.54

	356
	г. Сортавала, пер. Восточный д. 5

	357
	г. Сортавала, пер. Восточный д. 8

	358
	г. Сортавала, пер. Восточный д.17

	359
	г. Сортавала, ул.Локомотивная д.15а

	360
	г. Сортавала, ул.Локомотивная д.17

	361
	г. Сортавала, ул.Локомотивная д.17а

	362
	г. Сортавала, ул.Локомотивная д.19

	363
	г. Сортавала, ул.Локомотивная д.21

	364
	г. Сортавала, ул.Локомотивная д.23

	365
	г. Сортавала, ул.Локомотивная д.25

	366
	г. Сортавала, ул.Локомотивная д. 27

	п. Хюмпеля

	367
	пос. Хюмпеля д.3

	368
	пос. Хюмпеля д.5

	369
	пос. Хюмпеля д.7

	370
	пос. Хюмпеля д.15

	371
	пос. Хюмпеля д.16

	372
	пос. Хюмпеля д.17

	373
	пос. Хюмпеля д.16а

	374
	пос. Хюмпеля д.20

	375
	пос. Хюмпеля д.22

	376
	пос. Хюмпеля д.26

	377
	пос. Хюмпеля д.28

	378
	пос. Хюмпеля д.30

	379
	пос. Хюмпеля д. 32

	пгт. Хелюля

	380
	пгт. Хелюля, ул. Набережная д.3

	381
	пгт. Хелюля, ул. Набережная д.5

	382
	пгт. Хелюля, ул. Набережная д.7

	383
	пгт. Хелюля, ул. Набережная д.9

	384
	пгт. Хелюля, ул. Вокзальная, д. 6

	385
	пгт. Хелюля, ул. Вокзальная, д. 13 

	386
	пгт. Хелюля, ул. Вокзальная, д. 24

	387
	пгт. Хелюля, ул. Вокзальная, д. 32 

	388
	пгт. Хелюля, ул. Комсомольская, д. 28

	389
	пгт. Хелюля, ул. Набережная, д.16

	390
	пгт. Хелюля, ул.  Набережная, д.18

	391
	пгт. Хелюля, ул. Набережная, д.20

	392
	пгт. Хелюля, ул. Набережная, д.22

	393
	пгт. Хелюля, ул. Набережная, д.24

	394
	пгт. Хелюля, ул.  Октябрьская, д. 2

	395
	пгт. Хелюля, ул. Октябрьская, д. 4

	396
	пгт. Хелюля, ул. Рабочий пер., д. 11

	397
	пгт. Хелюля, ул. Рабочий пер., 13

	398
	пгт. Хелюля, ул. Советский пер., д. 8 

	399
	пгт. Хелюля, ул. Советский пер., д. 9 

	400
	пгт. Хелюля, ул. Советский пер., д. 10 

	401
	пгт. Хелюля, ул. Советский пер., д. 13 

	402
	пгт. Хелюля, ул. Советский пер., д. 14  

	403
	пгт. Хелюля, ул. Советский пер., д. 15 

	404
	пгт. Хелюля, ул. Советский пер., д. 16 

	405
	пгт. Хелюля, ул. Советский пер., д. 17 

	406
	пгт. Хелюля, ул. Советский пер., д. 20

	407
	пгт. Хелюля, ул. Советский пер., д. 7а 

	408
	пгт. Хелюля, ул. Советский пер., д. 9а 

	409
	пгт. Хелюля, Сортавальское ш., д. 3 

	410
	пгт. Хелюля, Сортавальское ш., д. 9

	411
	пгт. Хелюля, Сортавальское ш., д. 19

	412
	пгт. Хелюля, Сортавальское ш., д. 49 

	413
	пгт. Хелюля, Сортавальское ш., д. 53 

	414
	пгт. Хелюля, Сортавальское ш., д. 58

	415
	пгт. Хелюля, Сортавальское ш., д. 60

	416
	пгт. Хелюля, Сортавальское ш., д. 62

	417
	пгт. Хелюля, ул. Фабричная, д. 4 

	418
	пгт. Хелюля, ул. Фабричная, д.20 

	419
	пгт. Хелюля, ул. Юбилейная, д. 1 

	420
	пгт. Хелюля, ул. Юбилейная, д. 3 

	421
	пгт. Хелюля, ул. Юбилейная, д. 5 

	422
	пгт. Хелюля, ул. Юбилейная, д. 7 

	423
	пгт. Хелюля, ул. Юбилейная, д. 8А

	424
	пгт. Хелюля, ул. Юбилейная, д. 8Б

	425
	пгт. Хелюля, ул. Юбилейная, д. 8В

	426
	пгт. Хелюля, ул. Юбилейная, д. 8Г

	427
	пгт. Хелюля, ул. Юбилейная, д. 8Д

	428
	пгт. Хелюля, ул. Юбилейная, д. 12А

	429
	пгт. Хелюля, ул. Юбилейная, д. 12Б

	430
	пгт. Хелюля, ул. Юбилейная, д. 12В

	431
	пгт. Хелюля, ул. Юбилейная, д. 12Г

	432
	пгт. Хелюля, ул. Юбилейная, д. 12Д

	433
	пгт. Хелюля, ул. Юбилейная, д. 18А

	434
	пгт. Хелюля, ул. Юбилейная, д. 18Б

	435
	пгт. Хелюля, ул. Юбилейная, д. 18В

	436
	пгт. Хелюля, ул. Юбилейная, д. 18Г

	437
	пгт. Хелюля, ул. Юбилейная, д. 18Д

	село Хелюля

	438
	с. Хелюля, Хелюльское шоссе, д. 13

	439
	с. Хелюля, Хелюльское шоссе, д. 14

	440
	с. Хелюля, Хелюльское шоссе, д. 15

	441
	с. Хелюля, Хелюльское шоссе, д. 16

	442
	с. Хелюля, Хелюльское шоссе, д. 17

	443
	с. Хелюля, Хелюльское шоссе, д. 22

	444
	с. Хелюля, ул. Центральная, д. 1

	445
	с. Хелюля, ул. Центральная, д. 1А

	446
	с. Хелюля, ул. Центральная, д. 2

	пгт. Вяртсиля

	447
	пгт. Вяртсиля, ул. Мира, д. 2

	448
	пгт. Вяртсиля, ул. Мира, д.3

	449
	пгт. Вяртсиля, ул. Мира, д. 4

	450
	пгт. Вяртсиля, ул. Мира, д. 5

	451
	пгт. Вяртсиля, ул. Мира д. 8

	452
	пгт. Вяртсиля, ул. Мира, д. 10

	453
	пгт. Вяртсиля, ул. Мира д. 12

	454
	пгт. Вяртсиля,  ул. Мира д. 23

	455
	пгт. Вяртсиля, ул. Мира д. 25

	456
	пгт. Вяртсиля, ул. Мира д. 37

	457
	пгт. Вяртсиля, ул. Октябрьская, д. 6, 6а

	458
	пгт. Вяртсиля, ул. Новая, 4,6,8

	459
	пгт. Вяртсиля, ул. Октябрьская, д. 3

	460
	пгт. Вяртсиля, ул. Октябрьская, д. 4

	461
	пгт. Вяртсиля, ул. Октябрьская, д. 5

	462
	пгт. Вяртсиля, ул. Октябрьская, д. 10

	463
	пгт. Вяртсиля, ул. Октябрьская, д.12

	464
	пгт. Вяртсиля, ул. Октябрьская, д. 14

	465
	пгт. Вяртсиля, ул. Ленина, д. 3

	466
	пгт. Вяртсиля, ул. Ленина, д.10

	467
	пгт. Вяртсиля, ул. Ленина, д.14

	468
	пгт. Вяртсиля, ул. Ленина, д.16

	469
	пгт. Вяртсиля, ул. Ленина, д.18

	470
	пгт. Вяртсиля, ул. Советская д.3

	471
	пгт. Вяртсиля, ул. Советская д.5

	472
	пгт. Вяртсиля, ул. Советская д.7

	473
	пгт. Вяртсиля, ул. Советская д 13

	474
	пгт. Вяртсиля, ул. Металлургов д.3

	475
	пгт. Вяртсиля, ул. Металлургов д.5

	476
	пгт. Вяртсиля, ул. Металлургов д. 7

	п. Кааламо

	477
	пос. Кааламо, ул. Гагарина, д. 21

	478
	пос. Кааламо, ул. Гагарина, д. 20

	479
	пос. Кааламо, ул. Центральная, д. 2а

	480
	пос. Кааламо, ул. Центральная, д. 2б

	481
	пос. Кааламо, ул. Центральная, д. 3

	482
	пос. Кааламо, ул. Центральная, д. 1

	483
	пос. Кааламо, ул. Центральная, д. 2



	Общественные территории 

	г.Сортавала

	1
	Сквер ул. Ленина (набережная) 

	2
	Сквер ул. Вяйнемяйнена 

	3
	Сквер ул. 40 лет ВЛКСМ

	4
	Сквер площадь Кирова 

	5
	Сквер ул. Ленина (ратуша) 

	6
	Сквер ул. Пристанская

	7
	Сквер ул. Кирова

	8
	Сквер ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Карельская

	9
	Сквер ул. Бондарева, ул. Карельская «Братская могила»

	10
	Сквер ул. Бондарева

	11
	Сквер «Дендропарк» по ул.Карельской 

	12
	Сквер ул. Советских космонавтов

	13
	Парк «Ваккосалми» 

	14
	Сквер «Героев –пограничников» по ул.Карельская 

	15
	Бульвар ул.Садовая

	16
	Бульвар ул. Антикайнена 

	17
	Бульвар ул.Маяковского

	пгт.Хелюля

	18
	Территория «Звезды», пересечение ул.Фабричной и Сортавальского шоссе

	19
	Тротуар по ул. Фабричная 

	20
	Пешеходный мост через р. Тохма, в районе ул. Инженерная и Набережная 

	21
	Центральная площадь, ул. Фабричная, д.1

	22
	Площадь у административного здания , ул. Фабричная, д.18

	23
	Детская спортивная площадка ул. Комсомольская 

	24
	Детская спортивная площадка ул. Юбилейная

	25
	Братская могила, Сортавальское шоссе

	пгт. Вяртсиля

	26
	ул. Заречная, д. 1а

	27
	ул. Заводская, д. 4

	28
	ул. Заречная, в районе д. 3 

	29
	ул. Заводская, в районе д. 11

	п. Кааламо

	30
	ул. Центральная, д. 1 и 2 площадь

	31
	ул. Центральная, площадь перед Домом культуры

	32
	ул. Гагарина

	33
	ул. Центральная, д.5 и ул. 40 лет Победы, д.2 площадь

	34
	ул. Центральная, от д.27 до д.36





Приложение 5
к муниципальной программе

Адресный перечень
объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления в рамках муниципальной программы


	№
п/п
	Наименование (адрес, место расположения) территории
	Собственник (пользователь), номер, дата соглашения
	Перечень мероприятий
	Целевой показатель
	Срок реализации по годам

	
	
	
	
	Единица
измерения
	Количество
	

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Приложение 6
к муниципальной программе

Минимальный перечень 
видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых
за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия

1. Ремонт дворовых проездов.
2. Обеспечение освещения дворовых территорий.
3. Установка скамеек.
4. Установка урн.


Приложение 7
к муниципальной программе

Порядок
аккумулирования и расходования безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству

1.	Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий населённого пункта в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Сортавальского муниципального округа» (далее – муниципальная программа), механизм контроля за их расходованием.
2.	В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
минимальный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;
дополнительный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории (до 30.12.2020);
трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;
Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству. Софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. N 106 "О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". До вступления в силу вышеуказанного постановления размер безвозмездных поступлений от физических и(или) юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы, составляет не менее 3 процентов от объема средств из бюджета Республики Карелия, подлежащих направлению на софинансирование мероприятий из дополнительного перечня работ по благоустройству;
органы управления многоквартирными домами – организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (управляющие организации, ТСН, ЖСК, ЖЭК и др.);
общественная комиссия – комиссия, созданная в соответствии с постановлением Администрации Сортавальского муниципального округа (далее – администрация) для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией муниципальной программы.
3.	Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ в форме трудового и (или) финансового участия.
4.	Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 
5.	Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
6.	Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в администрацию.
В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком или иные документы. 
Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию не позднее 10 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан или иные документы. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.
Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.
7.	Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ (минимального перечня - в случае принятия такого решения) определяется как процент от объема средств из бюджета Республики Карелия, подлежащих направлению на софинансирование указанных работ.
8.	Денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевые счета
органов управления многоквартирными домами. 
Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ, может быть открыт в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее двадцати миллиардов рублей, либо в органах казначейства.
9.	После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц администрация заключает с органом управления многоквартирным домом соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, порядок перечисления средств, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением (далее – соглашение о перечислении средств субсидий).
Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной комиссией.
Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен с учетом стоимости фактически выполненных работ.
10.	Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в порядке, определенном в соглашении о перечислении средств субсидий.
В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома по благоустройству территории выполнению не подлежит. 
Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. 
11.	Органы управления многоквартирными домами осуществляют учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. Органы управления многоквартирными домами представляют в администрацию документы, подтверждающие финансовое участие, в сроки в соответствии с пунктом 6 Порядка.
12.	Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных, поступивших от Органов управления многоквартирными домами в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка.
13. Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных, поступивших от Органов управления многоквартирными домами в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка, в адрес общественной комиссии.
14.	Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Органами управления многоквартирными домами на финансирование минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной комиссией.
15.	Расходование денежных средств осуществляется путем заключения Органами управления многоквартирными домами договоров с подрядными организациями.
16.	Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с соглашением о перечислении средств субсидий.


Приложение 8
к муниципальной программе

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами
и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории
1.	Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды (далее- Порядок).
2.	Для целей Порядка применяются следующие понятия:
дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;
минимальный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;
дополнительный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории (до 31.12.2020);
общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением администрацииСортавальского муниципального округа для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией муниципальной программы.
3.	Разработка дизайн-проекта обеспечивается заинтересованными лицами при содействии Администрации Сортавальского муниципального округа(далее – администрация).
4.	Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2025-2030годы (далее – муниципальная программа),
5.	В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории в масштабе с отображением текстового и визуального описания проектаблагоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ.
6.	Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:
а)	осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству;
б)	разработка дизайн-проекта (при необходимости с участием представителей администрации);
в) утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.
7. Представитель заинтересованных лиц обязан представить в общественную комиссию дизайн-проект не позднее 1 марта.
8. Дизайн-проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии не позднее 1 августа.


[bookmark: Par46]
[bookmark: bookmark9]Приложение 9
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории
Сортавальского муниципального округа»

	Наименование
	 Ответственный исполнитель, соисполнитель,государственный заказчик-координатор, участник
	Источник финансиро- вания
	Код бюджетной классификации
	Объем финансирования по годам:

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
Сортавальского муниципального округа»
	Всего,
в том числе:
	
	 
	 
	 
	 
	12 509 556,08
	16 284 434,44
	16 535 333,26
	
	
	

	
	Администрация Сортавальского муниципального округа
	Бюджет Сортавальского муниципального округа
	
	0409
	
	
	289 296,33
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	
	0503
	
	
	418 791,75
	921 760,44
	935 962,26
	
	
	

	
	
	Бюджет Республики Карелия
	001
	0409
	110И255550
	244
	4 821 605,42
	0,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	0503
	110И255550
	244
	6 979 862,58
	15 362 674,00
	15 599 371,00
	
	
	

	
	
	Бюджет Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	Средства, аккумулируются на спец.счете органов управления МКД 
	
	
	
	
	
	





Приложение №10
к муниципальной программе
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории Сортавальского муниципального округа»по годам

	
№ п/п
	Задачи, направленные на достижение 
цели
	Наименование показателя (индикатора)
	Едини-ца
Измере-ния
	Значение показателей<*>

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в населённых пунктах
	Количество благоустроенных дворовых территорий в населённых пунктах
	Единиц
	1
	2
	3
	3
	3
	3

	2
	Задача 2.   Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населённых пунктах
	Количество благоустроенных общественных территорий в населённых пунктах
	Единиц
	6
	4
	4
	4
	4
	4
	 

	3
	Задача 3
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования

	Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики)
	тыс.руб
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	



<*> - значения показателей будут уточняться ежегодно после формирования адресных перечней территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период с 2025 по 2030 года.

Приложение 11
		к муниципальной программе

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых 
софинансируются за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

	№
п/п
	Адресный перечень
	Площадьдворовойтерритории,кв.м.
	Перечень мероприятий
	Ответственный
	Целевой показатель
	Срокреализации по годам

	
	
	
	
	
	Единицаизмерения
	Количество
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